| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | 3조(따릉이) | 작업(완료) 예정일자 | 26.09.23(수) 기획 기록 확인 |
| 팀원 | 김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진 |  |  |

| 작업내역 | 프로젝트 주제와 목표에 대한 기획 기록 확인 |
| --- | --- |
| 세부내역 | 기획 기록 프로젝트 일지(1) 이미지에 주제는 “따릉이 수요별 재배치”, 목표는 대여소 수급 불균형 예측과 자전거 재배치 의사결정 지원으로 기재되어 있다. 활용 자료 서울시 공공자전거 대여·반납 이력, 시간대별 이용정보, 대여소별 대여가능 수량과 기상청 날씨 자료를 활용하는 계획이다. 담당 역할 관리 참고 이미지의 데이터 담당은 김다예나(DA) 기상, 나경원(RA) 대여·반납, 박상혁(PA) 시간대별 이용, 배혜진(HJ) 가용수량이다. 공동 검토는 All로 표시한다. 개발 도구 이미지에 Python, Jupyter Notebook, VS Code, PyCharm과 Git이 기재되어 있다. 분석 기법은 수업에서 확인한 범위로 제한한다. 후속 확인 대여소별 예측 단위와 불균형 판단 기준은 팀 검토가 필요하다. 초기 기획 내용과 10월 6일의 구체화한 설계를 구분하여 관리한다. 근거 프로젝트 일지(1) 이미지, 프로젝트 관리 참고 이미지. |

| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | 3조(따릉이) | 작업(완료) 예정일자 | 26.09.30(수) 완료 기록 확인 |
| 팀원 | 김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진 |  |  |

| 작업내역 | 대여소별 대여가능 수량 데이터 전처리 |
| --- | --- |
| 세부내역 | 확인된 작업 배혜진의 9월 30일 작업 기록에 “서울특별시 대여소별 공공자전거 대여가능 수량(1시간 단위)” 자료의 2021년부터 2025년까지 월별 전처리를 완료한 것으로 기재되어 있다. 데이터의 의미 시간별 대여가능 수량은 해당 시점의 자전거 재고다. 대여이력의 행 수로 집계한 이용량과 구분해 사용한다. 분석 연결 전처리된 가용수량을 대여소별 수급 불균형의 관측 자료로 활용하는 방안을 검토한다. 대여소·날짜·시간 키와 예측 시점에 사용 가능한 정보가 필요하다. 추가 확인 항목 원본과 전처리본의 행 수, 누락 기간, 대여소 식별 기준 및 값의 범위를 확인할 계획이다. 이 항목들은 완료 기록에 포함된 것으로 간주하지 않는다. 담당과 상태 기록 담당은 배혜진(HJ)이다. 이 페이지의 완료 표시는 월별 전처리 작업에 한정하며, 통합 데이터 및 모델 학습의 완료를 뜻하지 않는다. 근거 작업 전체 기록.txt의 09.30(수) 항목. |

| 프로젝트 일지(3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | 3조(따릉이) | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.01(목) 완료 기록 확인 |
| 팀원 | 김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진 |  |  |

| 작업내역 | 미확인 자치구 수정과 PPT 내용 재배열 |
| --- | --- |
| 세부내역 | 확인된 데이터 작업 배혜진의 10월 1일 기록에 공공자전거 대여·반납 이력의 미확인 자치구를 확인하여 구명으로 변경한 작업이 기재되어 있다. 작업 범위는 2024~2025년 파트다. 확인된 발표 작업 PPT 디자인 참고자료와 다른 팀 발표자료를 참고하여 내용을 재배열한 기록이 있다. 발표자료 전체 완성 또는 최종 검토 완료로 확장하여 기록하지 않는다. 분석 연결 대여자치구를 사용하면 날짜와 자치구별 대여건수를 집계할 수 있다. 반납 자치구는 유입·유출 분석에 별도로 사용한다. 후속 확인 수작업으로 수정한 대여소와 자치구 대응 관계를 유지하고, 미확인·정비센터 기록의 처리 기준을 팀이 검토할 계획이다. 담당과 산출물 기록 담당은 배혜진(HJ)이다. 산출물은 해당 연도의 자치구 수정 데이터와 내용이 재배열된 PPT 초안이다. 근거 작업 전체 기록.txt의 10.01(목) 두 항목. |

| 프로젝트 일지(4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | 3조(따릉이) | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.02(금) 분석 산출물 확인 |
| 팀원 | 김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진 |  |  |

| 작업내역 | 자치구별 요일 주말 공휴일 이용 패턴 분석 |
| --- | --- |
| 세부내역 | 분석 범위 2023~2025년 최종 전처리 대여이력 84,333,039건, 1,096일, 서울 25개 자치구를 집계한 실행 노트북과 표·그림이 저장되어 있다. 비교 방법 일반 평일, 일반 주말, 공휴일을 나누고 유형별 하루 평균을 비교했다. 요일별 히트맵, 주말·공휴일 비율, 월별 추이와 분포를 시각화했다. 패턴 군집 구별 상대 이용 패턴을 K-Means로 묶었다. 선택 군집 수는 2개이며 실루엣 점수는 0.641이다. 탐색적 패턴 분류 결과다. 회귀 예제 2023년 학습과 2024년 검증 후 자치구별 OLS를 선택했다. 2023~2024년 재학습 후 2025년 MAE는 641.1건/구/일이며, 요일평균 기준선은 990.0건/구/일이다. 해석 범위 이 결과는 자치구 일별 이용량 분석이다. 대여소 불균형 분류의 정확도나 재배치 효과를 측정한 결과가 아니며, 군집으로 통근·여가 목적을 확정하지 않는다. 근거 10월 2일 실행된 EDA 노트북 및 분석결과/핵심결과.json. |

| 프로젝트 일지(5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | 3조(따릉이) | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.06(화) 작성 및 팀 검토 대기 |
| 팀원 | 김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진 |  |  |

| 작업내역 | 분류 설계와 프로젝트 관리 및 발표자료 정리 |
| --- | --- |
| 세부내역 | 이번 작성 내용 목표·데이터 역할·일정·산출물을 정리했다. 관리표는 간트, 업무대장, 검증지표로 구성했다. 이번 자료는 팀 검토 대기 상태다. 분류 설계안 대여소×시간별 1시간 후 부족과 고재고를 각각 이진 분류한다. 부족 2대 이하, 고재고 자전거/거치대 수 90% 이상을 제안한다. 고재고는 반납 불가를 뜻하지 않으며 운영 기준 검증이 필요하다. 입력과 학습 시점 t에 알 수 있는 요일·휴일·시간·기상·재고를 사용한다. 시간순 분할 후 학습 자료에서 전처리를 학습한다. 로지스틱 회귀·결정트리·랜덤포레스트에 클래스 가중치를 우선 적용한다. 평가 상태 F1·ROC-AUC·Recall과 클래스 분포는 미측정이다. SMOTE는 학습 구간에서만 적용하고, 임계값은 검증 구간에서 선택한다. PR-AUC와 SMOTENC는 수업 밖 추가 검토안이다. 진행 관리 웹은 가상 예시이며 API·모델 연동 전이다. 신규 담당과 일정은 제안, 기관명·멘토명과 피드백은 확인 필요다. 시험 자료는 원래 분포를 유지한다. 근거 10월 6일 통합패키지 작성본, 기존 작업 기록 및 EDA 산출물. |

| 프로젝트 일지(6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 서울시 공공자전거 빅데이터를 활용한 대여소별 수급 불균형 예측 및 자전거 재배치 의사결정 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | 3조(따릉이) | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.07~12 향후 계획 |
| 팀원 | 김다예나, 나경원, 박상혁 배혜진 |  |  |

| 작업내역 | 모델 평가 웹 연동 및 최종 발표 계획 |
| --- | --- |
| 세부내역 | 10월 7일 계획 결합 키·누락을 점검하고 예측 단위와 클래스 정의를 합의한다. 학습·검증·시험 기간, 기준선과 담당을 확정한다. 10월 8~9일 계획 분류 후보를 학습하여 검증 구간에서 비교한다. 선택 모델을 시험 구간에서 평가하고 F1·ROC-AUC·Recall과 혼동행렬을 기록한다. PR-AUC는 추가 검토한다. 10월 9~10일 계획 예측 함수의 입출력을 정리해 Flask에 연결한다. 발표용 가상 예시와 실제 예측 서비스의 연동 상태를 구분한다. 10월 10~11일 계획 정상·오류 입력으로 구동을 점검한다. 재배치는 현재 재고, 예상 대여·반납, 수용 기준과 이동 제약을 함께 검토한다. API 거치대 수를 반납 가능 한도로 단정하지 않는다. 10월 11~12일 계획 지표 출처·담당·발표 문구를 검토하고 리허설을 진행한다. 발표자료, 작업일지, 노트북과 실행 안내를 확인하여 제출한다. 완료 기준 실행 후 산출물과 확인 날짜를 업무대장에 남긴다. 이 일정과 배정은 제안이며 실제 완료 기록으로 사용하지 않는다. |